Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

**ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO**

**V XX**

[SIGLA Y NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO]

Mes, día de año

Bogotá, Colombia

**HISTORIAL DE VERSIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** | **Autor** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4](#_Toc446947521)

[2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4](#_Toc446947522)

[3. OBJETIVOS 4](#_Toc446947523)

[4. JUSTIFICACIÓN 4](#_Toc446947524)

[5. ALCANCE 4](#_Toc446947525)

[6. ENTREGABLES 5](#_Toc446947526)

[7. CRONOGRAMA 5](#_Toc446947527)

[8. PRESUPUESTO 5](#_Toc446947528)

[9. SUPUESTOS 5](#_Toc446947529)

[10. RESTRICCIONES 6](#_Toc446947530)

[11. RIESGOS DEL PROYECTO 6](#_Toc446947531)

[12. INTERESADOS CLAVES 6](#_Toc446947532)

[13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES 6](#_Toc446947533)

[14. GLOSARIO Y SIGLAS 6](#_Toc446947534)

[15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS 7](#_Toc446947535)

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Desarrollo de un sistema para el control de clientes para fotógrafos que van comenzando en el comercio de la fotografía. |
| Patrocinadores: |  |
| Gerente: | Samuel Carrera |

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollar un sistema web que permita a fotógrafos principiantes en el negocio de la fotografía gestionar sus clientes, mostrar sus trabajos, y permitir a los clientes elegir las fotos que deseen adquirir.

Este sistema estará alineado con los estándares de la dirección de proyectos según la 5ª edición del PMBOK, integrando los grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, así como las áreas de conocimiento necesarias.

Los interesados principales en este proyecto incluyen fotógrafos, desarrolladores web, diseñadores de experiencia de usuario, y clientes potenciales de los fotógrafos. Cada grupo tendrá una participación específica en el desarrollo y uso del sistema.

El alcance del producto incluye la creación de módulos para la carga y presentación de fotografías, gestión de clientes, y selección de fotos por parte de los clientes. El alcance del proyecto se refiere a la gestión eficiente del desarrollo, asegurando que cada entregable se produzca a tiempo y dentro del presupuesto.

# OBJETIVOS

**Objetivo general:**

Desarrollar una plataforma web que permita a fotógrafos principiantes gestionar sus portafolios y la relación con sus clientes.

**Objetivos específicos:**

1. Crear un módulo para que los fotógrafos suban y organicen sus fotografías.

2. Desarrollar un sistema para la gestión de clientes y seguimiento de proyectos fotográficos.

3. Implementar una funcionalidad que permita a los clientes seleccionar y adquirir fotografías directamente desde el sitio web.

# JUSTIFICACIÓN

Este proyecto es necesario para ayudar a los fotógrafos principiantes a profesionalizar su oferta de servicios, permitiéndoles presentar sus trabajos de manera organizada y accesible para sus clientes. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también facilita la gestión de proyectos para los fotógrafos.

Beneficios:

• Mejora la eficiencia en la gestión de clientes.

• Aumenta la visibilidad y alcance de los trabajos fotográficos.

• Facilita la comunicación y transacciones entre fotógrafos y clientes.

# ALCANCE

Producto: Módulos web para la carga de fotos, gestión de clientes, y selección de fotos por clientes.

Proyecto: Desarrollo del sitio web, pruebas, implementación y lanzamiento.

# ENTREGABLES

Precisar los entregables por componente, fase o paquetes de trabajo, según como haya desagregado el alcance del producto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregables del alcance del producto | | |
| No. | Fase | Entregable |
|  |  | * Módulo de carga de fotos. |
|  |  | * Módulo de gestión de clientes. |
|  |  | * Módulo de selección y compra de fotos por parte de clientes. |
|  |  |  |

Redactar un párrafo para contextualizar que la gerencia del proyecto estará alienada a las buenas prácticas de Dirección de Proyectos, posteriormente mencionar los entregables de cada grupo de procesos según los lineamientos de la PMO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto | | |
| No. | Componente/Paquete | Entregable |
|  | Iniciación. | * Documento de iniciación del proyecto. |
|  | Planeación. | * Plan de proyecto detallado. |
|  | Ejecución. | * Reportes de progreso y control. |
|  | Monitoreo y control | * Versión final del sitio web con todas las funcionalidades implementadas. |
|  | Cierre del proyecto. |  |

# CRONOGRAMA

El proyecto se desarrollará en un plazo de 6 meses, con hitos clave en cada fase de desarrollo, desde la planificación hasta el lanzamiento del sitio web.

# PRESUPUESTO

El presupuesto estimado incluye costos de desarrollo, pruebas, hosting y mantenimiento durante el primer año.

# SUPUESTOS

• Los fotógrafos tendrán acceso a conexión a internet para usar el sistema.

• Los clientes estarán familiarizados con el uso básico de herramientas web.

# RESTRICCIONES

• La base de datos no debe superar los 100GB.

• Respetar los lineamientos de protección de datos personales.

# RIESGOS DEL PROYECTO

• Posible pérdida de información en la base de datos.

• Vulnerabilidades de seguridad si no se gestionan adecuadamente las contraseñas.

Diseño no deseado

# INTERESADOS CLAVES

Nombre: Samuel Carrera

Cargo – Rol en proyecto: Gerente del proyecto

Correo: [samuelcarrera02@icloud.com](mailto:samuelcarrera02@icloud.com)

Teléfono: 656-134-80-28

# ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

• Políticas de protección de datos.

• Infraestructura tecnológica disponible para el desarrollo y despliegue del sistema.

# GLOSARIO Y SIGLAS

• PMBOK: Project Management Body of Knowledge.

• TI: Tecnología de la Información.

# ACEPTACIÓN Y FIRMAS

|  |
| --- |
| Patrocinador del proyecto |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre completo  Cargo – Dependencia  Correo  <about:blank>Teléfono |
| Patrocinador del proyecto |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre completo  Cargo – Dependencia  Correo  <about:blank>Teléfono |
| Patrocinador del proyecto |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre completo  Cargo – Dependencia  Correo  <about:blank>Teléfono |
| Gerente del proyecto |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre completo  Cargo – Dependencia  Correo  <about:blank>Teléfono |